BUKU PANDUAN MINI PROJECT

# H-SPORT FINANCIAL dAPP

Implementasi Smart Contract Blockchain dan Parallel Transaction Processing pada Sistem UMKM Percetakan Jersey

Fokus Utama Panduan

Panduan ini mengubah dokumen proyek H-Sport yang sudah memiliki katalog, kustomisasi jersey, keranjang, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dashboard admin, dan pengujian menjadi target mini project berbasis hybrid dApp. Fokus pengembangan baru adalah pencatatan/verifikasi transaksi pada smart contract dan pemrosesan paralel untuk verifikasi batch serta analitik finansial.

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Financial Distributed and Parallel Computing |
| Semester | Gasal 2026/2027 |
| Basis Sistem | Website UMKM Percetakan Jersey H-Sport |
| Model Target | Hybrid dApp: Laravel/PHP + MySQL + Ganache + Solidity + Parallel Workers |
| Durasi | 8 Minggu / 8 Pertemuan Project |
| Jumlah Anggota | 9 Mahasiswa |
| Target | Prototype dapat dijalankan, diuji, di-benchmark, dan didemonstrasikan end-to-end |
| Dokumen Acuan | SKPL Sistem UMKM Percetakan Jersey H-Sport + pola Buku Panduan Cendolux |

## Daftar Isi

- Tujuan dan Cara Menggunakan Panduan

- Baseline Sistem H-Sport dan Target Pengembangan

- Arsitektur Target Hybrid dApp + Parallel Computing

- Rancangan Smart Contract HSportOrder.sol

- Ringkasan Pembagian Peran 9 Mahasiswa

- Rincian Tanggung Jawab per Mahasiswa

- Matriks Hubungan Antarperan

- Pembagian Milestone 8 Minggu

- Ownership dan Validasi Test Case

- Bukti Kontribusi Individu

- Acceptance Criteria per Peran

- Skenario Demo Akhir

- Rubrik Penilaian 100 Poin

- Checklist Pengumpulan

- Prinsip Wajib Dipahami dan Definition of Done

Lampiran. Template Traceability, Weekly Log, Code Review, Bug Report

## Tujuan dan Cara Menggunakan Panduan

Buku panduan ini disusun untuk mengarahkan pengembangan lanjutan Sistem UMKM Percetakan Jersey H-Sport menjadi mini project yang sesuai dengan capaian mata kuliah Financial Distributed and Parallel Computing. Dokumen awal H-Sport telah memuat kebutuhan, arsitektur web, use case, activity/sequence diagram, basis data, UI/UX, dashboard admin, serta pengujian. Panduan ini tidak mengganti hasil tersebut; panduan ini menetapkan target implementasi lanjutan berbasis blockchain lokal dan parallel processing.

### Prinsip Pembagian Peran

    - Primary	ownership:	setiap	mahasiswa	mempunyai	satu	area	utama	yang	dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

    - Cross-role contribution: setiap mahasiswa wajib membantu minimal satu area lain.

    - Code review: setiap mahasiswa melakukan minimal satu review terhadap pekerjaan anggota lain.

    - Evidence-based contribution: issue, commit, pull request, review, log mingguan, test, dan presentasi harus dapat ditelusuri.

    - End-to-end understanding: seluruh anggota memahami alur browser/Laravel, database, wallet, smart contract, Ganache, dan worker paralel.

    - Ownership bukan eksklusivitas: pemilik modul bertanggung jawab pada kualitas dan integrasi, tetapi anggota lain tetap dapat berkontribusi.

Aturan Kunci

Setiap anggota wajib memiliki 1 primary deliverable + 1 cross-role contribution + 1 code review + 1 bukti test/validasi + 1 bagian presentasi.

### Dasar dari Dokumen Proyek H-Sport

Baseline sistem yang dipertahankan mencakup katalog jersey, kustomisasi desain, pemesanan, pembayaran, pengiriman, pelaporan/analitik, dan peran pengguna. Pengembangan blockchain tidak boleh menghilangkan fungsi web yang sudah ada. Data personal, file desain, alamat pengiriman, dan informasi katalog tetap disimpan off-chain di database; blockchain hanya menyimpan bukti transaksi dan state minimum yang relevan untuk audit/verifikasi.

## Baseline Sistem H-Sport dan Target Pengembangan

### Baseline Fungsional yang Sudah Ada

| Area | Baseline dari Dokumen H-Sport |
| --- | --- |
| Katalog | Produk jersey, kategori, bahan, ukuran, harga, pencarian/filter. |
| Kustomisasi | Warna, pola/teks, nama/nomor, upload desain, jumlah dan ukuran. |
| Pemesanan | Keranjang dan checkout menjadi order. |
| Pembayaran | Konfirmasi pembayaran, termasuk QRIS pada versi dokumen saat ini. |
| Pengiriman | Metode kirim/ambil, status pengiriman, nomor resi. |
| Admin | Kelola produk, pesanan, pelanggan, pembayaran. |
| Pelaporan | Data penjualan/analitik untuk pemilik. |
| Testing | Smoke/functional, UAT, dan black-box testing. |

### Target Mini Project

    - Membuat smart contract HSportOrder.sol untuk bukti order, pembayaran, status produksi, dan penyelesaian transaksi.

    - Menggunakan Ganache sebagai local blockchain serta Hardhat untuk compile, test, dan deployment.

    - Menghubungkan aplikasi H-Sport dengan wallet/ethers.js atau service Web3 yang setara untuk read/write smart contract.

    - Menyimpan transaction hash, block number, contract address, blockchain order ID, dan status verifikasi pada MySQL.

    - Menerapkan Laravel Queue/Job atau worker PHP yang sesuai untuk batch verification dan financial analytics secara paralel.

Batas Scope

Mini project tidak perlu memindahkan seluruh sistem H-Sport ke blockchain. Fokus pada transaksi order/pembayaran/status sebagai audit trail, dan parallel processing pada application layer.

Membuktikan bahwa hasil sequential dan parallel sama, kemudian mengukur execution time, speedup, efficiency, dan throughput.

- Arsitektur Target Hybrid dApp + Parallel Computing

Blockchain menangani pencatatan dan verifikasi state transaksi. Parallel computing diterapkan pada application processing layer untuk pekerjaan independen seperti verifikasi batch order dan agregasi finansial. Database tetap menjadi penyimpanan utama data bisnis rinci.

| Lapisan | Komponen | Peran |
| --- | --- | --- |
| Client | Browser / Blade / JavaScript / Wallet | Katalog, kustomisasi, checkout, approval transaksi, tampilan proof. |
| Application | Laravel Controller / Service / API | Logika bisnis, integrasi database, pemanggilan read/write blockchain. |
| Off-chain Data | MySQL + file desain | User, produk, desain, alamat, order detail, bukti transaksi. |
| Blockchain Integration | ethers.js / Web3 service | Membuat contract instance, submit transaksi, membaca receipt/event/state. |
| Blockchain | Ganache + HSportOrder.sol | Audit trail order, pembayaran, status produksi/pengiriman, access control. |
| Parallel Layer | Laravel Queue/Job + multiple workers | Batch verification DB-vs-chain, agregasi pendapatan, throughput processing. |
| QA/Observability | Test suite + benchmark + dashboard | PASS/FAIL, VERIFIED/MISMATCH, execution time, speedup, efficiency. |

### Alur End-to-End

- Pelanggan memilih produk/kustomisasi dan checkout pada H-Sport.

- Laravel menyimpan detail order di MySQL dan menghasilkan externalOrderHash dari data minimum yang disepakati.

- Wallet mengirim transaksi createOrder() ke smart contract di Ganache.

- Receipt, tx hash, block number, contract address, dan blockchain order ID disimpan ke MySQL.

- Admin/operator mencatat pembayaran dan memperbarui status produksi/pengiriman melalui fungsi smart contract.

- Worker membaca batch order dari DB dan blockchain secara paralel untuk menghasilkan VERIFIED/MISMATCH.

- Worker agregasi menghitung revenue, jumlah order, average order value, status pembayaran, dan hasil verifikasi.

- Dashboard menampilkan bukti blockchain dan metrik sequential-vs-parallel.

## Rancangan Smart Contract HSportOrder.sol

### Data Minimum On-chain vs Off-chain

| Data | On-chain? | Alasan |
| --- | --- | --- |
| blockchainOrderId | Ya | Identifier order di contract. |
| externalOrderHash | Ya | Bukti keterkaitan dengan order MySQL tanpa membuka detail personal. |
| customerWallet | Ya | Aktor transaksi blockchain. |
| totalAmount | Ya | Nilai transaksi untuk verifikasi finansial. |
| status | Ya | State order yang perlu diaudit. |
| paymentRecorded | Ya | Bukti state pembayaran. |
| timestamp/event | Ya | Jejak transaksi blockchain. |
| Nama/email/no. telepon | Tidak | Data personal disimpan off-chain. |
| Alamat pengiriman | Tidak | Data sensitif dan berubah. |
| File/logo/desain jersey | Tidak | File besar dan bukan data yang cocok untuk on-chain. |
| Detail item/ukuran/warna | Tidak langsung | Tetap di MySQL; bila perlu direpresentasikan dengan hash. |

### State Order

State minimum yang direkomendasikan: Created -> AwaitingPayment -> Paid -> InProduction -> ReadyToShip -> Shipped -> Completed. Jalur alternatif: Created/AwaitingPayment -> Cancelled. Transisi harus divalidasi dan perubahan status yang tidak sah harus di-revert.

### Struktur dan Fungsi Utama

| Elemen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| enum OrderStatus | Created, AwaitingPayment, Paid, InProduction, ReadyToShip, Shipped, Completed, Cancelled |
| struct Order | id, externalOrderHash, customer, totalAmount, status, paymentRecorded, createdAt, updatedAt |
| mapping | orders[id], orderIdByHash[hash], operators[address] |
| constructor() | Menetapkan owner/deployer. |
| createOrder(hash,total) | Membuat order baru, total > 0, hash tidak duplikat. |
| getOrder(id) | Membaca state order. |

| Elemen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| recordPayment(id) | Operator mencatat pembayaran dan menghasilkan event. |
| updateOrderStatus(id,newStatus) | Operator mengubah status dengan validasi transisi. |
| cancelOrder(id) | Customer/aktor yang diizinkan membatalkan sesuai state. |
| addOperator/removeOperator | Owner mengelola operator. |
| isOperator(address) | Memeriksa operator. |

### Event dan Revert Rule

    - Event: OrderCreated

    - Event: PaymentRecorded

    - Event: OrderStatusUpdated

    - Event: OrderCancelled

    - Event: OperatorUpdated

    - REVERT jika amount <= 0

    - REVERT jika duplicate externalOrderHash

    - REVERT jika order tidak ditemukan

    - REVERT jika non-operator menjalankan fungsi operator

    - REVERT jika invalid state transition

    - REVERT jika unauthorized cancellation

    - REVERT jika payment dicatat dua kali

## Ringkasan Pembagian Peran 9 Mahasiswa

| Mahasiswa | Peran Final | Ownership / Produk Utama |
| --- | --- | --- |
| Muhammad Feeandri Syahbani | Requirement, Scope & Documentation Lead | Scope, requirement lanjutan, on/off-chain matrix, traceability, dokumentasi final. |
| Yasmin Akmaliyah | Business Process & Acceptance Analyst | Use flow pelanggan/admin, acceptance criteria, data mapping, UAT scenario. |
| Arby Putra | Solidity Developer I - Order Core | enum/struct/mapping, ownership, createOrder(), getOrder(), duplicate protection. |
| Agustina Elsi Bunga | Solidity Developer II - Payment & State Logic | payment, event, state transition, cancel, operator management, revert rule. |
| Muhammad Farrel | Blockchain Infrastructure & Deployment Engineer | Ganache, MetaMask, Hardhat, RPC, deploy script, ABI/address, reproducibility. |
| Sahrul Ramadan | Laravel-Blockchain Integration Engineer | contract read/write, receipt/event, tx hash/block number, DB proof, verification service. |
| Ihsanul Farrel | dApp UI/UX & Proof Visualization | wallet UI, tx status, blockchain proof, verification and performance dashboard. |
| Farelly De Rossi | Database & Parallel Processing Engineer | schema integration, Queue/Job, partition, multiple workers, aggregation/reduce, sequential baseline. |
| Kenjiro B.H.G | QA, Security & Performance Engineer | contract/integration test, revert/access test, benchmark, bug report, UAT evidence. |

Catatan Penetapan Peran

Pembagian di atas menggunakan kontribusi yang sudah tampak pada dokumen H-Sport sebagai titik awal, kemudian diarahkan ke kebutuhan pengembangan dApp dan parallel computing.

Peran dapat dipertukarkan oleh dosen selama ownership, bukti kontribusi, dan dependency tetap jelas.

### Muhammad Feeandri Syahbani

Requirement, Scope & Documentation Lead

### Fokus Peran

Menjaga konsistensi antara kebutuhan bisnis H-Sport, batas scope mini project, on-chain/off-chain design, milestone, traceability, dan dokumentasi final.

### Tanggung Jawab Utama

    - Merumuskan problem statement pengembangan dari web existing ke hybrid dApp.

    - Menyusun scope dan out-of-scope agar target selesai dalam 8 minggu.

    - Menyusun on-chain/off-chain data matrix bersama Yasmin.

    - Menjaga Requirement-Function-Test Traceability Matrix.

    - Menyusun README konseptual dan dokumentasi integrasi final.

    - Mereview konsistensi hasil benchmark dengan tujuan sistem.

### Deliverable Wajib

    - Requirement addendum

    - Scope statement

    - On/off-chain matrix

    - Traceability matrix

    - Final documentation

### Periode Keterlibatan

Minggu 1-8

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Yasmin Akmaliyah

Business Process & Acceptance Analyst

### Fokus Peran

Memetakan proses pelanggan/admin H-Sport ke state transaksi dApp dan memastikan setiap fitur kritis memiliki acceptance criteria yang dapat diuji.

### Tanggung Jawab Utama

    - Menyusun use flow checkout, pembayaran, produksi, pengiriman, dan pembatalan.

    - Menentukan aktor yang boleh melakukan transaksi tertentu.

    - Mendefinisikan acceptance criteria per milestone/peran.

    - Menyusun UAT scenario dan hubungan requirement ke test.

    - Mereview pesan error dan alur pengguna saat wallet pending/revert.

    - Membantu Feeandri menyusun traceability dan presentasi arsitektur.

### Deliverable Wajib

    - Business process map

    - Acceptance criteria

    - UAT scenario

    - Requirement-to-test mapping

    - Review error/UX flow

### Periode Keterlibatan

Minggu 1-8

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

# Arby Putra

Solidity Developer I - Order Core

### Fokus Peran

Membangun fondasi HSportOrder.sol agar data order, ownership, storage, dan access control dasar benar dan mudah diintegrasikan.

### Tanggung Jawab Utama

    - Implement enum OrderStatus dan struct Order.

    - Implement mapping order, hash protection, owner/operator.

    - Membuat modifier dan constructor.

    - Implement createOrder(), getOrder(), isOperator().

    - Validasi totalAmount dan duplicate externalOrderHash.

    - Membuat unit test contract core dan dokumentasi parameter.

### Deliverable Wajib

    - HSportOrder.sol core

    - Data structure

    - Access control dasar

    - Unit test SC-01 s.d. SC-06

    - Function documentation

### Periode Keterlibatan

Minggu 3-4, dukungan sampai Minggu 7

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Agustina Elsi Bunga

Solidity Developer II - Payment & State Logic

### Fokus Peran

Menerjemahkan sequence checkout/pembayaran ke fungsi Solidity, event, state transition, dan revert rule yang aman.

### Tanggung Jawab Utama

    - Implement recordPayment(), updateOrderStatus(), cancelOrder().

    - Implement addOperator()/removeOperator().

    - Membuat event OrderCreated/PaymentRecorded/OrderStatusUpdated/OrderCancelled/OperatorUpdated.

    - Menerapkan valid transition dan unauthorized/repeat-payment revert.

    - Menyusun positive, negative, dan edge case bersama Kenjiro.

    - Memperbaiki logic berdasarkan integration test.

### Deliverable Wajib

    - Business logic smart contract

    - State transition rules

    - Event implementation

    - Operator management

    - Unit test SC-07 s.d. SC-12

### Periode Keterlibatan

Minggu 3-4, dukungan sampai Minggu 7

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Muhammad Farrel

Blockchain Infrastructure & Deployment Engineer

### Fokus Peran

Menjadi pemilik environment blockchain agar seluruh anggota dapat compile, deploy, redeploy, dan menghubungkan aplikasi secara konsisten.

### Tanggung Jawab Utama

    - Konfigurasi Ganache account, chain/network ID, dan RPC.

    - Konfigurasi MetaMask development network.

    - Konfigurasi Hardhat compile/test/deploy.

    - Menyiapkan deploy script dan deployment log.

    - Mengelola ABI dan contract address setiap redeploy.

    - Menyusun .env.example dan README setup.

    - Menguji reproducibility pada komputer anggota lain.

### Deliverable Wajib

    - Ganache/MetaMask setup

    - Hardhat config

    - Deploy script

    - ABI/address history

    - README reproducibility

### Periode Keterlibatan

Minggu 2-8

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Sahrul Ramadan

Laravel-Blockchain Integration Engineer

### Fokus Peran

Menjadi pemilik jalur aplikasi H-Sport ke/dari blockchain: read, write, receipt, event, persistence proof, dan verifikasi DB-vs-chain.

### Tanggung Jawab Utama

    - Membuat contract instance dari ABI/address.

    - Integrasi createOrder(), recordPayment(), updateOrderStatus(), cancelOrder().

    - Menangani wallet approval atau transaksi via service yang disepakati.

    - Membaca receipt, event, tx hash, block number, dan getOrder().

    - Menyimpan blockchain proof ke MySQL.

    - Menyediakan fungsi verification yang menghasilkan VERIFIED/MISMATCH.

    - Menangani RPC unavailable, wrong network, revert, dan order not found.

### Deliverable Wajib

    - Blockchain service/read-write

    - Receipt/event reader

    - DB proof persistence

    - Verification service

    - INT-01 s.d. INT-05 evidence

### Periode Keterlibatan

Minggu 5-7, demo Minggu 8

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Ihsanul Farrel

dApp UI/UX & Proof Visualization

### Fokus Peran

Membuat bukti blockchain dan hasil parallel processing dapat dilihat dan dipahami pada UI H-Sport.

### Tanggung Jawab Utama

    - Membuat connect wallet/network state UI.

    - Menampilkan waiting approval, pending, success, failed/reverted.

    - Menampilkan tx hash, block number, blockchain order ID, on-chain status.

    - Membuat halaman blockchain proof order.

    - Membuat verification dashboard dan performance dashboard.

    - Membuat loading/error/empty state untuk demo.

### Deliverable Wajib

    - Wallet UI

    - Transaction status UI

    - Blockchain proof page

    - Verification dashboard

    - Performance dashboard

### Periode Keterlibatan

Minggu 5-8

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Farelly De Rossi

Database & Parallel Processing Engineer

### Fokus Peran

Menjadi pemilik database integration serta application processing layer untuk queue, job, partitioning, multiple workers, aggregation/reduce, dan sequential baseline.

### Tanggung Jawab Utama

    - Menambahkan field blockchain proof pada schema/order.

    - Membuat Laravel Job/Queue untuk batch verification.

    - Mendesain partitioning agar job independen.

    - Menjalankan multiple workers 1/2/4/8.

    - Mengintegrasikan verification service Sahrul ke worker.

    - Membuat financial analytics: revenue, count, AOV, paid/unpaid, verified/mismatch.

    - Membuat reduce/aggregation dan sequential baseline.

### Deliverable Wajib

    - Migration/schema

    - Job/Queue

    - Worker architecture

    - Partition/reduce

    - Sequential + parallel implementation

    - PAR-01/PAR-02 evidence

### Periode Keterlibatan

Minggu 5-7, tuning Minggu 8

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Kenjiro B.H.G

QA, Security & Performance Engineer

### Fokus Peran

Memberikan bukti independen bahwa smart contract, integrasi, access control, dan parallel processing bekerja sesuai requirement dan dapat diukur.

### Tanggung Jawab Utama

    - Menyusun positive/negative/revert/access/duplicate/state-transition tests.

    - Menguji end-to-end Laravel -> Wallet -> Smart Contract -> Ganache -> Laravel.

    - Mendokumentasikan bug dan retest.

    - Menjalankan benchmark dataset 100, 500, 1.000, dan 5.000 order/transaksi.

    - Menjalankan 1, 2, 4, 8 worker.

    - Mengukur execution time, speedup, efficiency, throughput.

    - Memastikan hasil sequential dan parallel identik sebelum membandingkan performa.

### Deliverable Wajib

    - Smart Contract Test Report

    - Integration Test Report

    - Security/Revert Test

    - Parallel Benchmark

    - Bug Report & UAT evidence

### Periode Keterlibatan

Minggu 3-8

Bukti Kontribusi Minimum

Issue/ticket sesuai role, commit bermakna, minimal 1 pull request, minimal 1 review substantif, test/validation evidence, weekly log, dan bagian presentasi.

### Matriks Hubungan Antarperan

Matriks berikut mencegah silo dan memastikan setiap modul memiliki primary owner, anggota pendukung, dan validator.

| Modul | Primary Owner | Supporting Member | QA / Reviewer |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirement & Scope | Feeandri | Yasmin, Arby, Farelly | Kenjiro |
| Business Process & Acceptance | Yasmin | Feeandri, Ihsanul | Kenjiro |
| Smart Contract Core | Arby | Agustina, Farrel | Kenjiro |
| Payment & State Logic | Agustina | Arby, Sahrul | Kenjiro |
| Blockchain Environment | Farrel | Arby, Agustina | Sahrul |
| Blockchain Integration | Sahrul | Farrel, Agustina | Kenjiro |
| dApp UI/UX | Ihsanul | Sahrul, Yasmin | Feeandri |
| Parallel Processing | Farelly | Sahrul | Kenjiro |
| Benchmark & QA | Kenjiro | Farelly, Ihsanul | Feeandri/Yasmin |
| Documentation & Traceability | Feeandri | Seluruh anggota | Kenjiro |

### Dependency Utama

| Dependency | Makna |
| --- | --- |
| Arby/Agustina -> Farrel | Contract harus compile sebelum deploy. |
| Farrel -> Sahrul | ABI, address, RPC, network harus stabil sebelum integration. |
| Sahrul -> Ihsanul | UI membutuhkan output read/write dan error contract yang sudah didefinisikan. |
| Sahrul -> Farelly | Parallel verification menggunakan verification function sebagai unit kerja. |
| Farelly -> Kenjiro | Benchmark valid setelah sequential dan parallel menghasilkan output yang sama. |
| Kenjiro -> Semua | Bug/test result menjadi dasar perbaikan sebelum Definition of Done. |
| Feeandri/Yasmin -> Semua | Traceability dan acceptance criteria memastikan requirement memiliki implementasi/test. |

Aturan Eskalasi

Jika modul gagal melewati milestone gate, primary owner mengkoordinasikan perbaikan. Defect owner dapat berasal dari dependency lain. Setiap defect dicatat sebagai issue dan ditutup dengan bukti retest.

## Pembagian Tanggung Jawab per Milestone 8 Minggu

| Minggu | Milestone | Lead | Pendukung Utama | Deliverable Kunci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis & Scope Freeze | Feeandri + Yasmin | Farelly, Arby, Agustina | Requirement addendum, scope, on/off-chain matrix, state diagram, parallel workload, Git repo. |
| 2 | Blockchain Environment | Farrel | Arby, Agustina, Sahrul | Ganache, MetaMask, Hardhat, RPC, test deployment, contract address. |
| 3 | Smart Contract V1 | Arby | Agustina, Farrel, Kenjiro | enum/struct/mapping/modifier, createOrder/getOrder, ABI, unit test awal. |
| 4 | Smart Contract V2 | Agustina | Arby, Farrel, Kenjiro | payment/status/cancel/operator/event/state validation, security test. |
| 5 | Laravel-Blockchain Integration | Sahrul | Farrel, Ihsanul, Yasmin | READ+WRITE integration, wallet/tx, receipt, DB evidence. |
| 6 | Parallel Processing | Farelly | Sahrul, Ihsanul, Kenjiro | Job/Queue, sequential baseline, multiple workers, verification, aggregation/reduce. |
| 7 | Benchmark & Integration Test | Kenjiro | Farelly, Ihsanul, Feeandri | Benchmark, graph, speedup/efficiency/throughput, bug report, UAT/integration test. |
| 8 | Finalisasi & Demo | Semua anggota | Semua anggota | Reproducible repo, README, final report, final test, presentasi, end-to-end demo. |

Demo Minggu 8

Tidak diperbolehkan hanya satu mahasiswa menjalankan seluruh demo. Setiap anggota harus mendemonstrasikan atau menjelaskan ownership-nya: input, process, output, kemungkinan error, test/validation, dan dependency.

## Ownership dan Validasi Test Case

Panduan menggunakan 21 test case wajib: 12 smart contract test, 5 integration test, dan 4 parallel/performance test.

| ID | Test Case | Developer Owner | Validator |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Deploy HSportOrder.sol | Arby + Farrel | Kenjiro |
| SC-02 | Create order valid | Arby | Kenjiro |
| SC-03 | Create order amount = 0 -> REVERT | Arby | Kenjiro |
| SC-04 | Duplicate external order hash -> REVERT | Arby | Kenjiro |
| SC-05 | Get existing order | Arby | Kenjiro |
| SC-06 | Get nonexistent order -> REVERT | Arby | Kenjiro |
| SC-07 | Operator record payment | Agustina | Kenjiro |
| SC-08 | Non-operator record payment -> REVERT | Agustina | Kenjiro |
| SC-09 | Valid status transition | Agustina | Kenjiro |
| SC-10 | Invalid status transition -> REVERT | Agustina | Kenjiro |
| SC-11 | Customer cancel own valid order | Agustina | Kenjiro |
| SC-12 | Unauthorized user cancels order -> REVERT | Agustina | Kenjiro |
| INT-01 | Wallet/contract connectivity | Sahrul + Farrel | Kenjiro |
| INT-02 | H-Sport checkout creates blockchain transaction | Sahrul | Kenjiro |
| INT-03 | Tx hash dan block number tersimpan di MySQL | Sahrul | Kenjiro |
| INT-04 | Laravel reads getOrder() dan proof | Sahrul | Kenjiro |
| INT-05 | Admin update status terlihat di blockchain dan dapat dibaca kembali | Sahrul + Ihsanul | Kenjiro |
| PAR-01 | Sequential dan parallel menghasilkan result finansial sama | Farelly | Kenjiro |
| PAR-02 | Multiple workers memproses job berbeda | Farelly | Kenjiro |
| PAR-03 | Speedup, efficiency, throughput dapat dihitung | Kenjiro + Farelly | Feeandri |
| PAR-04 | Benchmark 1/2/4/8 worker tercatat dan dianalisis | Kenjiro + Farelly | Yasmin |

### Bukti Test Minimum

    - Test input/precondition.

    - Expected result.

    - Actual result.

    - Status PASS/FAIL.

    - Log, tx hash, screenshot, worker log, atau output test automation yang relevan.

    - Nama developer owner dan validator.

    - Jika FAIL: bug ID, root cause singkat, fix/commit, dan retest result.

## Bukti Kontribusi Individu

Nilai individu tidak hanya didasarkan pada klaim pembagian tugas.  Setiap mahasiswa menyediakan jejak kontribusi yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

| Bukti | Ketentuan |
| --- | --- |
| GitHub Issue/Ticket | Minimal 1 issue utama sesuai role; disarankan beberapa issue kecil sesuai milestone. |
| Commit | Bermakna dan terhubung dengan issue/deliverable, bukan sekadar perubahan format. |
| Pull Request | Minimal 1 PR yang dapat direview anggota lain. |
| Code Review | Minimal 1 review substantif terhadap PR anggota lain. |
| Weekly Progress Log | Target, pekerjaan selesai, kendala, keputusan, rencana minggu berikut. |
| Test / Validation Evidence | Bukti bahwa deliverable diuji atau direview. |
| Presentation Ownership | Mampu menjelaskan bagian sendiri dan dependency ke modul lain. |
| Cross-role Contribution | Minimal 1 kontribusi di luar primary role. |

### Format Penjelasan Modul Saat Presentasi

Format Wajib

INPUT -> PROCESS -> OUTPUT -> POSSIBLE ERROR/FAILURE MODE -> TEST/VALIDATION -> DEPENDENCY KE MODUL LAIN

Mahasiswa tidak cukup menjawab “saya membuat bagian ini”. Mahasiswa harus dapat menjelaskan alasan desain, data masuk/keluar, error yang mungkin terjadi, cara pengujian, dan dampak modul pada sistem lain.

### Format Weekly Progress Log

| Field | Isian tiap Mahasiswa |
| --- | --- |
| Minggu |  |

| Field | Isian tiap Mahasiswa |
| --- | --- |
| Nama mahasiswa |  |
| Role utama |  |
| Target minggu ini |  |
| Pekerjaan selesai |  |
| Commit/PR/Issue |  |
| Test/hasil |  |
| Kendala |  |
| Keputusan teknis |  |
| Cross-role contribution |  |
| Rencana minggu berikut |  |

## Acceptance Criteria per Peran

| Mahasiswa | Acceptance Criteria Minimum |
| --- | --- |
| Feeandri | Scope, requirement, on/off-chain matrix, traceability, dokumentasi konsisten; tidak ada requirement kritis tanpa implementasi/test. |
| Yasmin | Business flow dan acceptance criteria konsisten dengan state contract dan UI; UAT scenario dapat dijalankan. |
| Arby | Contract core compile; create/read berhasil; invalid amount dan duplicate hash direvert; access control dasar benar. |
| Agustina | Payment/status/cancel/operator logic berjalan; event benar; invalid transition/unauthorized action direvert. |
| Farrel | Anggota lain dapat compile/deploy/redeploy dari README; ABI/address/network konsisten. |
| Sahrul | Laravel dapat write/read; receipt/tx hash/block number tersimpan; verification menghasilkan VERIFIED/MISMATCH. |
| Ihsanul | UI menampilkan state transaksi, blockchain proof, verification, dan benchmark aktual. |
| Farelly | Sequential dan parallel tersedia; multiple workers memproses job independen; aggregate result benar. |
| Kenjiro | Test suite dan benchmark reproducible; defect terdokumentasi; metrik performance dihitung benar. |

Batas Kelulusan Modul

Primary deliverable yang belum melewati acceptance criteria dianggap belum selesai walaupun source code sudah ada. Fokus penilaian adalah fungsi yang dapat diuji dan direproduksi.

## Pembagian Skenario Demo Akhir

| No | Mahasiswa | Bagian Demo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Feeandri | Masalah, scope, arsitektur target, on-chain/off-chain, traceability. |
| 2 | Yasmin | Business flow, acceptance criteria, state order, UAT scenario. |
| 3 | Farrel | Ganache, account, network, contract address, deployment, ABI. |
| 4 | Arby | struct/mapping/access control/createOrder/getOrder. |
| 5 | Agustina | payment/status/event/revert/state transition. |

| No | Mahasiswa | Bagian Demo |
| --- | --- | --- |
| 6 | Sahrul | Checkout/write transaction, receipt, tx hash, read-back, VERIFIED/MISMATCH. |
| 7 | Farelly | Sequential vs multiple workers, worker log, partition/reduce. |
| 8 | Kenjiro | Test result dan benchmark execution time/speedup/efficiency/throughput. |
| 9 | Ihsanul | Blockchain proof UI + performance dashboard; menutup alur end-to-end. |

### Contoh Pertanyaan Presentasi per Role

| Role Owner | Contoh Pertanyaan |
| --- | --- |
| Feeandri | Mengapa data tertentu on-chain dan yang lain off-chain? Bagaimana requirement dilacak hingga test? |
| Yasmin | Bagaimana acceptance criteria mengikat proses bisnis dengan state smart contract? |
| Arby | Mengapa memakai mapping/struct/modifier? Bagaimana mencegah duplicate order? |
| Agustina | Mengapa transisi status tertentu harus direvert? Apa fungsi event? |
| Farrel | Apa beda account, wallet address, contract address, chain ID, RPC, dan ABI? |
| Sahrul | Apa yang terjadi dari submit transaksi sampai receipt? Bagaimana memverifikasi DB vs blockchain? |
| Ihsanul | Bagaimana UI membedakan waiting approval, pending, success, dan revert? |
| Farelly | Apa yang benar-benar paralel? Mengapa 4 worker tidak harus 4x lebih cepat? |
| Kenjiro | Bagaimana memastikan benchmark adil? Apa beda functional, integration, security, dan performance test? |

## Hubungan Peran dengan Rubrik 100 Poin

Rubrik terdiri atas nilai kelompok 60 poin dan nilai individu 40 poin. Peran membantu dosen menelusuri bukti individu tanpa menghilangkan tanggung jawab kelompok.

### Nilai Kelompok - 60 Poin

| Komponen | Poin | Kontributor Utama |
| --- | --- | --- |
| Smart contract Solidity dan deployment Ganache | 15 | Arby, Agustina, Farrel |
| Laravel-blockchain integration end-to-end | 12 | Sahrul, Ihsanul, Farrel |
| Implementasi parallel computing | 12 | Farelly, Sahrul, Kenjiro, Ihsanul |
| Testing, revert, access control, reliability | 8 | Kenjiro, Arby, Agustina |
| Distributed/on-chain/off-chain architecture | 5 | Feeandri, Yasmin, Farelly |
| Dokumentasi & reproducibility | 4 | Feeandri, Yasmin, Farrel, seluruh anggota |
| Demo end-to-end | 4 | Seluruh anggota |

### Nilai Individu - 40 Poin

| Komponen | Poin | Bukti |
| --- | --- | --- |
| Deliverable sesuai peran | 14 | Acceptance criteria role + artefak utama. |
| Kontribusi teknis / Git | 8 | Issue, commit, PR, diff, test evidence. |
| Pemahaman saat presentasi | 8 | Menjelaskan input-process-output-error-test-dependency. |
| Code review & cross-module understanding | 4 | Review substantif dan memahami dependency. |
| Weekly progress log | 3 | Konsisten dan dapat diverifikasi. |
| Kerja sama & tanggung jawab | 3 | Respons terhadap dependency, issue, deadline. |

Catatan Penilaian

Mahasiswa dengan role berbeda tidak harus menghasilkan jumlah baris kode yang sama. Penilaian individu berfokus pada tingkat tanggung jawab, kualitas deliverable, kompleksitas kontribusi, bukti test/review, dan kemampuan menjelaskan pekerjaan.

## Checklist Pengumpulan per Role

| Mahasiswa | Checklist Wajib |
| --- | --- |
| Feeandri | Requirement addendum; scope; on/off-chain matrix; traceability; final documentation. |
| Yasmin | Business process; acceptance criteria; UAT scenario; requirement-test mapping. |
| Arby | Contract core; SC-01 s.d. SC-06 evidence; unit test; PR; review Agustina. |
| Agustina | Business logic; event/state rules; SC-07 s.d. SC-12 evidence; PR; review Arby. |
| Farrel | Ganache/MetaMask/Hardhat config; deploy script; ABI; address; deployment log; .env.example; README. |
| Sahrul | Read/write integration; receipt/event reader; persistence; verification; INT-01 s.d. INT-05 evidence. |
| Ihsanul | Wallet/tx UI; blockchain proof; verification page; performance dashboard; screenshots. |
| Farelly | Migration; Job/Queue; workers; partition/reduce; sequential baseline; PAR-01/PAR-02 evidence. |
| Kenjiro | Test report; bug report; security/revert test; benchmark; table/graph; PAR-01 s.d. PAR-04 validation; UAT. |

### Checklist Kelompok

    - Source code H-Sport final dan migration/database yang diperlukan.

    - HSportOrder.sol final, ABI, contract address, dan deployment script.

    - 21 test case wajib dengan evidence PASS/REVERT sesuai expected result.

    - Parallel benchmark 1, 2, 4, 8 worker untuk dataset yang ditentukan.

    - Grafik/tabel execution time, speedup, efficiency, throughput.

    - README instalasi dan eksekusi dari clean setup.

    - Laporan final, slide presentasi, dan demo end-to-end.

    - Git history dan bukti kontribusi individu 9 mahasiswa.

## Prinsip yang Wajib Dipahami Seluruh Anggota

| Konsep | Makna dalam Mini Project |
| --- | --- |

| Konsep | Makna dalam Mini Project |
| --- | --- |
| Distributed Computing | Browser, Laravel/PHP, MySQL, wallet, Ganache, smart contract, dan worker merupakan komponen berbeda yang berkomunikasi melalui interface/network. |
| Blockchain | Smart contract, transaction, block, event, dan audit trail dipakai untuk pencatatan/verifikasi state transaksi. |
| Parallel Computing | Workload batch dipecah menjadi pekerjaan independen yang diproses bersama oleh multiple workers; bukan berarti smart contract dibuat multithreaded. |
| Financial Computing | Pencatatan, verifikasi, rekonsiliasi, agregasi, dan analisis transaksi dilakukan dengan menjaga konsistensi hasil. |
| Security & Privacy | Access control, revert rule, data minimization, dan pemisahan on-chain/off-chain harus dapat dijelaskan dan diuji. |

Pesan Utama

BLOCKCHAIN TIDAK OTOMATIS BERARTI PARALLEL COMPUTING. Dalam mini project ini,

blockchain menangani pencatatan/state transaksi, sedangkan parallel computing menangani batch verification dan financial analytics pada application layer.

### Definition of Done

    - Website H-Sport existing dan database tetap berfungsi.

    - Smart contract dibuat sendiri, compile, dan deploy di Ganache.

    - Aplikasi dapat write ke blockchain dan read dari blockchain.

    - Tx hash, block number, event, dan on-chain status dapat dibuktikan.

    - Access control dan invalid transition menghasilkan revert yang benar.

    - Parallel workers berjalan dan memproses pekerjaan independen.

    - Sequential dan parallel menghasilkan hasil finansial yang sama.

    - Benchmark execution time, speedup, efficiency, throughput tersedia.

    - Project dapat dijalankan kembali dari README oleh anggota lain.

    - Setiap mahasiswa dapat menunjukkan kontribusi dan menjelaskan modulnya.

### Penutup

Pembagian peran dirancang agar 9 mahasiswa memperoleh area ownership yang jelas tetapi tetap bekerja sebagai satu tim. Produk akhir tidak dinilai dari banyaknya fitur tambahan, melainkan dari keberhasilan smart contract, integrasi aplikasi-blockchain, parallel processing, pengujian, reproducibility, dan kemampuan setiap anggota mempertanggungjawabkan kontribusinya.

### Lampiran A. Template Traceability Matrix

| Requirement ID | Requirement | Implementasi | Test | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Customer membuat order | createOrder() + checkout integration | INT-02 | Sahrul/Arby |
| REQ-02 | Admin mencatat pembayaran | recordPayment() | SC-07/SC-08 | Agustina/Sahrul |
| REQ-03 | Admin mengubah status produksi/pengiriman | updateOrderStatus() | SC-09/SC-10/INT-05 | Agustina/Sahrul |
| REQ-04 | Sistem memverifikasi data DB vs blockchain | getOrder()+verification service | INT-04/PAR-01 | Sahrul/Farelly |
| REQ-05 | Sistem memproses batch secara paralel | Laravel Job/Queue/workers | PAR-01/PAR-02 | Farelly |
| REQ-06 | Sistem menampilkan metrik performance | benchmark output + dashboard | PAR-03/PAR-04 | Kenjiro/Ihsanul |

Kelompok menambah baris sesuai requirement final. Tidak boleh ada requirement kritis tanpa implementasi dan test evidence.

### Lampiran B. Template Code Review Singkat

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Reviewer |  |
| PR / Commit |  |
| Modul |  |
| Apa yang diverifikasi |  |
| Temuan / risiko |  |
| Saran perubahan |  |
| Status setelah revisi (Approved / Changes Requested) |  |
| Tanggal |  |

### Lampiran C. Template Bug Report

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Bug ID |  |
| Ditemukan oleh |  |
| Milestone/Test Case |  |
| Precondition |  |
| Langkah reproduksi |  |
| Expected result |  |
| Actual result |  |
| Severity |  |
| Owner perbaikan |  |
| Root cause |  |
| Fix/commit |  |
| Retest result PASS/FAIL |  |

### Lampiran D. Rumus Benchmark

| Metrik | Rumus / Interpretasi |
| --- | --- |
| Execution Time | Waktu total menyelesaikan workload. |
| Speedup | T_seq / T_par. |
| Efficiency | Speedup / jumlah worker. |
| Throughput | Jumlah transaksi atau job selesai / satuan waktu. |
| Correctness Gate | Hasil agregasi sequential harus sama dengan parallel sebelum performa dibandingkan. |